|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STORIES | PRIORIDAD | PUNTAJE |
| LOG IN | ALTA | 3 |
| ALTA CUESTIONARIOS | ALTA | 5 |
| SELECCIÓN PARTICIPANTES | ALTA | 4 |
| ALTA USUARIO | ALTA | 2 |
| ALTA ESTUDIOS | ALTA | 2 |
|  |  |  |
| TOTAL |  | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STORIES | PRIORIDAD | PUNTAJE |
| ESTUDIOS ASIGNADOS | ALTA | 4 |
| ESTUDIOS EN PARTICULAR | ALTA | 4 |
| ESTUDIO EN PARTICULAR | ALTA | 4 |
| ANALISIS REACTIVO RESP. ABIERTA | ALTA | 4 |
|  |  |  |
| TOTAL |  | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STORIES | PRIORIDAD | PUNTAJE |
| ALTA REACTIVO | ALTA | 3 |
| RESPONDER REACTIVO | ALTA | 3 |
| GENERAR HOJA EXCEL CON DATOS | MEDIA | 5 |
| ANALISIS REACTIVO RESP. MULTIPLE | MEDIA | 3 |
| ALTA TIPO DE USUARIO | MEDIA | 2 |
|  |  |  |
| TOTAL |  | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STORIES | PRIORIDAD | PUNTAJE |
| MODIFICACIÓN DE CUESTIONARIO | MEDIA | 4 |
| ALTA RESPUESTA | MEDIA | 3 |
| ELIMINACION USUARIO | BAJA | 2 |
| CAMBIO PASSWORD | BAJA | 2 |
| ELIMINACION TIPO USUARIO | BAJA | 2 |
| ELIMINACION REACTIVO | BAJA | 2 |
| ELIMINACION RESPUESTA | BAJA | 1 |
|  |  |  |
| TOTAL |  | 16 |

4 INTEGRANTES (2 PUNTOS POR SEMANA CADA UNO)

SPRINTS DE DOS SEMANAS

16 PUNTOS POR SPRINT

SPRINT 4

SPRINT 3

SPRINT 2

SPRINT 1

SPRINT 6

SPRINT 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STORIES | PRIORIDAD | PUNTAJE |
| MODIFICACION DE ESTUDIOS | BAJA | 2 |
| ELIMINACION DE ESTUDIOS | BAJA | 2 |
| MODIFICAR RESPUESTA | BAJA | 2 |
| MODIFICAR REACTIVO | BAJA | 2 |
| ELIMINAR REACTIVO | BAJA | 2 |
| ELIMINACION DE CUESTIONARIO | BAJA | 2 |
| MODIFICACION DE USUARIO | BAJA | 3 |
|  |  |  |
| TOTAL |  | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STORIES | PRIORIDAD | PUNTAJE |
| MODIFICACION DE TIPO DE USUARIO | BAJA | 3 |
| ALTA TIPO RESPUESTAS REACTIVO | BAJA | 3 |
| MODIFICAR RESPUESTAS DE REACTIVO | BAJA | 3 |
| DESELECCION DE PARTICIPANTES | BAJA | 3 |
|  |  |  |
| TOTAL |  | 12 |